Inhoudsopgave: 								    Datum:

1	Hoofdstuk 1: Inleiding	2

2	Hoofdstuk 2: Functional Requirements	3

3	Hoofdstuk 3: Niet-Functionele Requirements	8

4	Hoofdstuk 4: Usability testing	14

5	Hoofdstuk 5: Ontwikkelstrategieën	22

5.1	Inleiding	22

5.2	Scrum	23

5.3	Kanban	28

6	Sjabloon van een use case:	29

6.1	Use Case	29

6.2	Niet-Functionele requirements	29

# Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoe bouw je een succesvol ICT project?

- Binnen tijd

- Binnen budget

- Binnen de juiste scope

Functional requirements:

- Zitten in de scope

- Wordt via use cases opgesteld

Non-functional requirements:

- Zijn de scope

- Wordt via SMART opgesteld:

  - Specifiek

  - Meetbaar

  - Acceptabel

  - Realistisch

  - Tijdsgebonden

# Hoofdstuk 2: Functional Requirements

Functionele Requirements:

- Het vastleggen en éénduidig definiëren van de functionaliteit (taak van de functioneel ontwerper)

  - Het maakt niet per se uit hoe je schema er uit ziet, zolang het gehele plaatje maar klopt

- Volgens “best practices” en/of gestructureerde methoden

Use Case Diagram:

- Verzameling alle FR

  - :

- Overzicht alle rollen

  - Bollen zijn de Use Cases

- Overzicht alle frs

  - Actoren zijn de rollen

Use Case Diagram - Include

Wanneer Use Case A wordt uitgevoerd wordt Use Case B automatisch ook uitgevoerd

Use Case Diagram - Extends

- Wanneer Use Case A wordt uitgevoerd wordt Use Case B niet altijd uitgevoerd

- Iemand die bv niet weet hoe hij moet inloggen kan hij Use Case B gebruiken als hulp

Regels bij Use Cases:

- Your use case is not my use case

- Manage your energy

  - Schrijf niet je use case in 1 keer

  - De belangrijkste dingen eerst (later de inhoud/stappen van de use case)

- Keep It Simple

- Communicatie: duidelijkheid

Hoe een use case opstellen:

- Geef een globaal beeld van de functies van het systeem (low-precision)

- Het verhaal wordt voorgesteld door opdrachtgever(s)

- Ieder schrijft eigen verhaal, ieder moet weten wat het systeem doet [groep]

- Scope en domein bepalen [groep]

- Verschillende functionaliteiten worden uitgeschreven [individueel of kleinere groep]

- Bespreking van de verschillende individuele verhalen [groep]

Conclusie:

- Visie op het systeem

  - Alle use cases samen = het systeem

- Scope

- Situering van het systeem

- Belanghebbende partijen (Primary actors, Stakeholders)

- User’s goals / doelen

- Alle verhalen (elk verloop max. ½ pag. Lang )

Geef een voldoende gedetailleerde visie:.

- Brainstorming [groep]

- Elementaire business processen = use cases

  - Leg  een zelfde manier af van schrijven voor consistentie

- Primaire actoren

- User goals

- Prioriteiten

Enkele tips:

- Blijf in dezelfde kamer

- Juiste info door de juiste mensen

  - Vraag info aan de juiste mensen met de gekende informatie

- Kleinere groepen werken efficiënter

- Spendeer max. ½ dag met de eindgebruiker

  - Houdt je ondervragingen max 4u per dag (1/2 dag) voor meer productiviteit

- Management (opdrachtgever) mee in je boot

  - Zorg dat je opdrachtgever mee is met het verhaal

- Let op actor <> jobtitel

- “Use cases bij de kg” vermijden

  - Geen overbodige use cases maken

- Je zal zeker vastlopen

- Use cases uitwerken is een sociale activiteit …

- Wees een minimalist

  - Schrijf enkel wat nodig is (bv. Zonder lidwoorden)

Een use case bevat volgende elementen:

- Primary Actor

- Stakeholders

- Precondities

- Postcondities

- Normaal Verloop

- Alternatief verloop

- Domeinspecifieke regels

- Op te klaren punten (optioneel)

Primary actors/stakeholders:

- Stakeholders zijn belanghebbende / deelnemende partijen

- Primary actor is de belanghebbende partij die het systeem vraagt een taak (service) uit te voeren

- Primary actor activeert de use case/ functionaliteit

Elementair business proces/ use case:

- User’s goal

  - Primaire actor moet dat doel kunnen bereiken

- Proces door 1 persoon

  - Het moet uitgevoerd kunnen worden door 1 persoon

- 2 à 20 min

  - Uitvoering van een use case is meestal 2-20 min

Use case level rating:

- We proberen een level bij te houden wat een bepaalde use case is

- Zo kunnen we inzien of het wel nut heeft om de use case wel of niet te maken:

  - Hoe?

    - Low level (heel kort in stappen + extreem lage uitvoertijd)

  - Wat wil de primary actor?

    - User goals (Duurt 2 -20 min)

  - Waarom doet de primary actor dit?

    - Higher level (heel veel stappen + extreem lange uitvoertijd meestal in dagen)

- Een goede use case is 3 tot 15 stappen

Precondities

- Geeft aan wat vervuld moet zijn bij de start van de use case

- Controle in de use case kan/hoeft niet meer!

- In vele gevallen geeft deze aan dat een andere use case reeds uitgevoerd is

- Moeten VOOR de start van een use case kunnen gevalideerd worden

- Kan leeg zijn (bv. Bij de 1e use case)

Postcondities:

- Geeft aan wat vervuld moet zijn na uitvoeren van een scenario

- Bevat wijzigingen van het systeem t.o.v. Het domeinmodel

  - Er kan iets bijgehouden zijn

- Formuleren vanuit standpunt van het systeem

  - Beschrijven als: “Het systeem heeft …”

- Niet elk alternatief scenario bereikt de postcondities

Verloop:

- Normaal verloop: Top-to-bottom beschrijving van een eenvoudige (meest voorkomende) situatie waarbij het doel van de Primay Actor gerealiseerd wordt. = Main succes story

- Alternatieve wegen zijn uitbreidingen op het normaal verloop of een andere alternatieve weg

- Een verloop is een chronologische ordening van actiestappen

Set Actiestappen:

- Volgorde

- Actiestap

  - Interactie tussen primary actor en systeem

    - Klant geeft adres in

  - Een validatie

    - Systeem valideert de PIN

  - Een interne wijziging

    - Systeem vermindert bedrag met hoeveelheid

Tips bij actiestappen:

- Tip 1: gebruik eenvoudige zinnen

  - Onderwerp – werkwoord - voorwerp

- Tip 2: “wie heeft de bal”

  - Bij elke actie heeft 1 actor een boodschap - Duidelijkheid

  - Je moet weten wie wat doet – wie is in welke stap aan de beurt?

- Tip 3: Volelperspectief/Bird’s Eye View

  - Geef bankkaart en pincode. Verminder saldo met opgegeven bedrag

  - Naar

  - De klant plaatst bankkaart in kaartlezer en geeft pincode in Het systeem vermindert het saldo met het opgegeven bedrag

- Tip 4: toon de vooruitgang in het proces

  - De grootte van de vooruitgang in 1 stap is gerelateerd aan het niveau van de use case

  - Te kleine stappen, te veel stappen, te lange use case (max . 15 stappen), te laag niveau ( te veel details)

- Tip 5: toon wat de bedoeling van de actor is, niet de beweging

  - Beschrijf GEEN interacties met de GUI (MAAR OOK ECHT NIKS)

  - De dialoog die wordt beschreven is een veronderstelling van het ontwerp van de GUI Functionele eisen

  - Vermeld NIET hoe iets gebeurt, maar wat er gebeurt, vb:

  - Het systeem connecteert met de databank, voert de query uit en toont de tabellen

  - Naar

  - Het systeem toont het resultaat van de operatie

  - Je zegt WAT er gebeurt niet HOE

- Tip 6: Aanvaardbare set van actiestappen

  - Iets opvragen, iets valideren, er wordt iets gewijzigd, resultaat

- Tip 7: Valideer, controleer niet of …

  - Vermijd “if statements” (in de use case)

- Tip 8: User laat systeem A systeem B aansturen

  - Beschrijf geen interacties met de GUI ( “user hits fetch button “)

  - Mogelijke oplossing :

    - User signaleert het systeem data op te halen van systeem B

    - Systeem haalt achtergrondinfo op bij systeem B Of

    - User laat het systeem achtergrondinfo ophalen bij systeem B

- Tip 9: Use case roept andere use case op

  - Gebruik geen calls

  - Schrijf in de taal van de opdrachtgever

  - Gebruiker betaalt de winkelmand

Alternatieve verlopen:

- Afwijkingen t.o.v. Het normale verloop

- Uitbreidingen eindigen ofwel in succes of maken dat de use case verlaten wordt

- Belangrijk: uitbreidingen niet zomaar naast je neerleggen

  - Het normaal verloop is zeer goed gekend door het team

  - Uitbreidingen vragen dikwijls kennis van “business rules”

  - Soms aanleiding tot nieuwe use case

Use Cases uitbreidingen:

- Brainstorming over alle mogelijke situaties

- Evalueer, elimineer en voeg samen

- Werk uit

- Noteer “wat het SYSTEEM ontdekt heeft, niet wat er gebeurd is“

  - Niet : “klant vergeet pincode in te geven”

  - Wel : “tijdslimiet overschreden bij ingave pincode” of “systeem detecteert foute PIN

- Geeft aan wat het systeem doet maar geeft ook de mogelijkheid om alternatieven te geven

- Elke uitbreiding heeft eigen omschrijving/titel

- Een uitbreiding is apart scenario met actiestappen

- Alternatief verloop eindigt door:

  - Terug te keren naar stap in normaal verloop

  - Verder te gaan naar een stap in ander normaal verloop

  - Een externe/nieuwe use case op te roepen

    - Impliceert onderhoud, testen, …

  - Stopzetten van de huidige use case

Hoe schrijven we het alternatief verloop:

- 4. Systeem valideert wachtwoord

  - 4a. Fout wachtwoord

    - 4a1. Systeem verhoogt aantal foutieve pogingen met 1

    - 4a2. Systeem toont een gepaste melding

    - 4a3. Keer terug naar stap 2 van het normale verloop

  - 4b. Fout wachtwoord te dikwijls ingegeven

    - 4b1. Systeem verwittigt gebruiker

    - Use case eindigt zonder bereiken postcondities

Domeinspecifieke regens en op te klaren punten (optioneel):

- Domeinspecifieke regels

- Plaats hier alle technische regels voor validaties, logica, … b.v.: DR_NIEUW_LID

  - Een nieuw lid is minstens 18 jaar oud

  - Wachtwoord is 8-16 tekens lang en bevat geen spaties

- Op te klaren punten:

  - Vermeld wat nog onduidelijk is (communicatie klant)

  - Optioneel

  - Dit is een notitie bij die bepaalde use case bij het volgende gesprek met de klant

# Hoofdstuk 3: Niet-Functionele Requirements

Requirements:

- Ieder systeem wordt ontwikkeld om een bepaalde reden

  - Beter procesbeheer

  - Lagere kosten

  - Beter benutten van commerciële mogelijkheden

  - Verhogen van de servicegraad

  - Vooraf eisen helder en éénduidig formuleren

    - Business case

Voorbeeld (een systeen heeft een reden voor iedereen):

- Hotelmanager: het nieuwe systeem moet heel het primair proces ondersteunen

- Ontwikkelaar: belangrijkste requirement is toch dat de klant online een hotelkamer kan reserveren

- Receptioniste: als de klanten de info maar in hun moedertaal kunnen lezen

- Technisch beheerder: het systeem moet in Java gebouwd zijn, anders kunnen we het niet in beheer nemen

- Directeur: Vergeet niet dat het systeem absoluut volgende jaar operationeel moet zijn

- Hotelmanager: ik heb positieve geluiden gehoord over agile werken in IT-projecten. Dat moeten we doen , want dan kunnen we tussentijds bijsturen

- Requirementsanalist: laten we beginnen met de reden waarom het nieuwe systeem er moet komen nl bezettingsgraad van de hotelkamers moet met 10% stijgen.

Requirement als behoefte? Als eis?

- Requirement = behoefte aan geautomatiseerde ondersteuning

  - Een behoefte van een belanghebbende om een nieuw of bestaand proces geautomatiseerd proces te ondersteunen

  - Een behoefte van een belanghebbende om verbeteringen te realiseren, Voorbeeld:

    - De inkoper wil laten controleren of de voorraad het minimum bestelniveau heeft bereikt

    - De systeembeheerder wil vastleggen welke medewerkers toegang tot het systeem mogen krijgen

    - De manager wil de volledige orderverwerking geautomatiseerd laten ondersteunen

Requirement als behoefte? Als eis? Vervolg:

- Requirement = eis gesteld aan het systeem

  - De eis geeft aan wat gedrag of de kwaliteit van het systeem moet zijn

  - Belanghebbende (business)

    - Stelt deze eis aan het systeem (behoefte)

    - Wil een bepaald doel bereiken / probleem oplossen / voordeel behalen

Requirements:

- Vooraf eisen helder en éénduidig formuleren

  - Identificeren van stakeholders

  - Formuleren van KSF (kritische succesfactoren)

  - Formuleren van meetbare acceptatiecriteria

Requirements-KSF:

- Formuleren kritische succesfactoren (KSF) Voorbeelden:

- Business- to- consumer internetsite (grote heterogene groep gebruikers)

  - KSF: gemak waarmee de gebruiker het gewenste product kan bereiken

  - KSF: begrijpbaarheid, zelfverklarend

- Boekhoudpakket (beperkte groep van zeer prof.gebruikers)

  - KSF: traceerbaarheid Zelfverklarend is minder belangrijk

- Grote batchgeoriënteerde administratieve systemen

  - KSF: snelheid en “middelen”beslag

- PC-applicatie

  - KSF: werkbaar onder verschillende systeemsoftware

Requirements: Meetbare acceptatiecriteria:

- Formuleren van meetbare acceptatiecriteria

  - KSF: redelijk abstract

  - Meetbare acceptatiecriteria: concreet

  - Voorbeeld:

    - KSF: klanten direct helpen aan de telefoon

- Formuleren van meetbare acceptatiecriteria

  - Voorbeeld:

  - KSF: bij invoer van gegevens wordt gecontroleerd op juistheid en volledigheid

Soorten Requirements:

- Businessrequirements

- Gebruikersrequirements

  - Softwarerequirements

  - Functionele requirements

  - Niet-functionele requirements

Niet-functionele requirements:

Soorten niet-functionele requirements (ISO 25010): functionele geschiktheid:

- Functionele compleetheid

  - Het ERP moet aan minimaal 75% van de gespecifieerde functionele requirements voldoen

- Functionele correctheid

  - De loonadministratie moet de berekende lonen naar de juiste rekeningnummers laten overmaken

- Functionele toepasselijkheid

  - Het GPS-systeem moet zodanig werken dat de gebruiker in 9 van de 10 gevallen zonder problemen op de gewenste bestemming aankomt

Soorten niet-functionele requirements: functionele geschiktheid:

- Snelheid

  - Het systeem moet 90% van de webpagina’s die klanten zien binnen 1 seconde tonen, voor de andere webpagina’s mag dit niet langer dan 3 seconden zijn

- Middelenbeslag

  - Het systeem mag niet meer dan 1MB aan netwerkcapaciteit en niet meer dan 100GB aan opslagcapaciteit gebruiken

- Capaciteit

  - Het systeem moet 1200 gebruikers tegelijkertijd aan kunnen met een piek van 2500 op de eerste werkdag van de maand. Tijdens de piek mag de snelheid max met 20% dalen

Soorten niet-functionele requirements: Uitwisselbaarheid:

- Beïnvloedbaar

  - Het systeem moet de snelheid van de taken die het op de achtergrond uitvoert verlagen wanneer de servercapaciteit voor meer dan 80% benut wordt (door alle systemen samen)

- Koppelbaarheid

  - Het datawarehouse mag max 1 op de 100,000 berichten vanuit het verkoopsysteem verkeerd interpreteren

Soorten niet-functionele requirements: Beveiligbaarheid:

- Vertrouwelijkheid

  - De geldautomaten moeten afdwingen dat bij het aanvullen van bankbiljetten steeds geautoriseerde medewerkers aanwezig zijn

- Integriteit

  - Het systeem kan aantonen dat een transactie geautoriseerd door Jan effectief werd ingevoerd door Jan

- Onweerlegbaarheid

  - Het systeem moet onvervalsbaar bewijs kunnen leveren van de ontvangst van ieder order

- Verantwoording

  - Het klantbedieningssysteem moet voor elke medewerker vastleggen wat deze met de klant heeft gecommuniceerd.

- Authenticiteit

  - Het systeem moet de identiteit van de kassière vaststellen voordat de geldlade opengaat (b.v. In kledingwinkel)

Soorten niet-functionele requirements: Bruikbaarheid:

- Herkenbare geschiktheid

  - De 1ste keer dat iemand onze nieuwe app opstart moet hij binnen de 3 sec kunnen beoordelen of hij voldoet aan zijn behoefte zonder dat hij de info in de Play Store heeft gelezen

- Leerbaarheid

  - 95% van de beginnende- studenten moet zijn oplossingen zelfstandig kunnen indienen via Chamilo ook als ze voor het eerst met het systeem werken

- Bedienbaarheid

  - Een ervaren internetgebruiker moet in 2 min op basis van zijn selectiecriteria een hotelkamer kunnen boeken, ook als hij de reserveringssite voor de 1ste keer bezoekt

- Voorkomen gebruikersfouten

  - Het boekhoudpakker met altijd voorkomen dat er door foutieve invoer boekhoudkundige onjuiste journaalposten ontstaan. De gebruiker moet gewaarschuwd worden

- Volmaaktheid gebruikersinteractie

  - Het datawarehouse mag max 1 op de 100,000 berichten vanuit het verkoopsysteem verkeerd interpreteren

- Toegankelijkheid

  - Het in- en uitchecken via een abonnementskaart (trein-tram-bus) moet ook mogelijk zijn voor reizigers met volgende beperkingen (doofheid, blindheid, niet bekend met de Nederlandse taal, in een rolstoel zitten)

Soorten niet-functionele requirements: Onderhoudbaarheid:

- Modulariteit

  - 98% van de functionele wensen moet te realiseren met code-aanpassingen in basismodule en /of in max 1 andere module (customising ERP-pakket)

- Herbruikbaarheid

  - Mintens een derde van de code moet herbruikbaar zijn door andere systemen (opgenomen in herbruikrepository)

- Analyseerbaarheid

  - Als het systeem geen elektronische berichten meer kan ontvangen, moet de systeembeheerder binnen de 10 min nadat hij hier werd geattendeerd, de oorzaak van de fout gevonden hebben.

- Wijzigbaarheid

  - De bankbediende moet zelf eenvoudige fiscale wijzigingen (bvb bedragen en percentages) binnen de 10 min wijzigingen kunnen aanbrengen in zijn lokaal systeem

- Testbaarheid

  - De beoogde werking van een nieuwe release van het systeem moet binnen 24u kunnen gevalideerd worden, spoedreparatie binnen de 2u

Soorten niet-functionele requirements: betrouwbaarheid:

- Volwassenheid

  - De spraakherkenningssoftware moet de 5000 meeste gebruikte NL-talige woorden in 98% van de gevallen correct verstaan

- Beschikbaarheid

  - De webshop mag niet meer dan 1 keer per half jaar langer dan 2 minuten uitvallen tussen 8u00 en 22u00

- Foutbestendigheid

  - Het boekhoudsysteem mag niet uitvallen door foutief ingevulde gegevens of verkeerde verwerkingen (bvb deling door 0)

- Herstelbaarheid

  - Wanneer loonverwerkingssysteeem uitvalt in de week voor de loonuitbetaling moet het binnen de 4 u weer operationeel zijn.

  - De geldautomaat mag in geen enkel geval (ook niet bij stroomuitval of panne) volgende gegevens niet kwijtraken (opgenomen bedrag, rekeningnummer, datum+tijdstip geldopname)

Soorten niet-functionele requirements: Overdraagbaarheid:

- Aanpasbaarheid

  - Een desktopapplicatie moet in 2 maanden kunnen overgezet worden naar Android 10.0 of hoger

  - De software moet van Windows naar Linux kunnen overgezet worden zonder dat meer dan 15% van code aangepaste hoeft te worden

- Installeerbaarheid

  - Het voorraad- en bestelsysteem moet door de winkelier zelf kunnen geïnstalleerd worden binnen een halfuur

  - De klant moet de software (gedownload via internet) in 3 klikken kunnen installeren

- Herbruikbaarheid

  - Het nieuwe agendaprogramma moet zonder problemen MS Outlook kunnen vervangen en de gegevens vanuit outlook kunnen importeren

Sjabloon niet-functionele requirements:

Niet-functionele requirements – SMART:

Niet-functionele requirement – Voorbeeld:

# Hoofdstuk 4: Usability testing

Verschillende modellen

- Conceptueel Model:

  - Acutal model that is the given to the user trought the design and interface of the product

- Mentaal Model

  - Representation a user has in his mind about the object he is interacting with

- Systeem Model

  - How the system actually works

User experience vs. Usability:

- User experience 9241-11

  - “all aspects of the user’s experience when interacting with the product, service, environment or facility”

- Usability 9241-210

  - “effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users achieve specified goals in particular environments”

User experience vs. Usability (Very simply put…) :

- User Experience

  - “Did the user have as a delightful experience as possible?”

- Usability

  - “Can the user accomplish his goal?”

Usability testing: ISO norm

- Norm

- Meting

- Evaluatie (SUS)

Usability testing: norm ISO 9241-11 (Product):

- Opgegeven gebruikers

- Opgegeven doelen

- Gespecificeerd context

Usability testing: norm ISO 9241-11:

- Effectiviteit

- Efficiëntie

- Tevredenheid

Hoe meten we usability?

- Meest eenvoudige methode :

- Waarnemen van gedrag van “echte gebruikers” terwijl ze echte taken uitvoeren om problemen rond gebruiksvriendelijkheid te identificeren

Usability testing: meting

- Mogelijke criteria

- Succespercentage

  - Percentage van de deelnemers die correct en volledig elk doel bereiken (zonder hulp)

- Foutenpercentage

  - Percentage van de deelnemers die denken dat ze succesvol waren, maar mislukten

- Aantal fouten per tijdseenheid

- Aantal verzoeken om hulp

- De gemiddelde tijd nodig om elke taak te voltooien (samen met het bereik en de standaardafwijking)

- Tijd nodig voor eerste poging

- Tijd om de taak uit te voeren vergeleken met een deskundige gebruiker

- Aantal aan te nemen klikken om taak te bereiken

- Subjectieve tevredenheid van de gebruiker

Usability testing: meting

- Meten op basis van aantal criteria

- Succespercentage

- Aantal fouten per tijdseenheid

- De gemiddelde tijd

- Subjectieve tevredenheid van de gebruiker

- Minimale criteria voor kwaliteitsvolle meting

Waarom criteria?

- Vooruitgang meten tussen release

  - Methodologie kan enkel aangepast worden als je weet hoe goed je het doet

- Inschatten marktpositie

  - Ben ik beter of slechter dan de concurrentie?

  - Op welk vlak ben ik beter/slechter?

- Sneller kunnen een Stop/Go beslissing nemen

  - Is het ontwerp goed genoeg om gereleased te worden

- Als middel voor bonusverloning projectleiders

  - Bvb: projectleider krijgt bepaalde bonus als het aantal telefoons / e-mails naar de klantendienst voor zijn product onder een grens ligt

Twee methodes:

- Formatief testen (b.v. Hardop lezen)

- Summatief of benchmark testen

Usability testing: formatief testen

- HOE ?

- Een testdeelnemer maakt gebruik van een prototype om vooraf gedefinieerde taken uit te voeren

- De deelnemers denken hardop terwijl hij of zij deze taken uitvoert

- Product in vroeg stadium: schermafdrukken en papieren mock-ups zijn prima

Deelnemers:

Minstens 5 representatieve gebruikers - elk individueel getest • Testmoderator om de deelnemers te begeleiden door de test, vragen stellen om gedrag te verduidelijken • Observator/notulist (kan gecombineerd worden met moderatorrol)

Usability testing: summatief testen:

- Volledig werkend product

- Gebruikers voeren representatieve taken uit (= productbehoeften)

- Opstellen benchmark of resultaten vergelijken met vorige benchmark(s). Deze bevat o.a.:

  - Succespercentage

  - Aantal fouten per tijdseenheid

  - De gemiddelde tijd

  - Subjectieve tevredenheid van de gebruiker.

Usability testing: evaluatie:

- Gemiddelde score met behulp van een vastgestelde vragenlijst

  - Verhouding van positief tegen negatief meningen die gebruikers hebben gegeven over de product

  - % van participanten die het product zouden aanbevelen aan een vriend

  - % van de gebruikers die de website makkelijker beoordelen dan een expert

- Elke vraag heeft een vaste waardingsschaal:

  - 1 = helemaal oneens

  - 5 = helemaal eens

- = System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) Voorbeeldvragen vragenlijst:

- Ik denk dat ik het systeem frequent wil gebruiken.

- Ik vond het systeem nodeloos complex.

- Ik vond het systeem gemakkelijk te gebruiken.

- Ik denk dat ik technische ondersteuning nodig heb om het systeem te gebruiken.

- Ik vond de verschillende functionaliteiten goed geïntegreerd in het systeem.

- Ik vond dat het systeem te veel inconsistent was.

- Ik kan me inbeelden dat de meeste mensen snel met dit systeem aan de slag kunnen.

- Ik vond het systeem heel hinderlijk in gebruik.

- Ik was zeer zelfzeker om met het systeem te werken.

- Ik moest veel bijleren voor ik met het systeem kon werken.

SUS waarde berekenen:

- Som van de bijdrage van elke vraag berekenen:

  - Oneven vraag: de score - 1

  - Even vraag: 5 - de score

- Vermenigvulidig de som met 2,5

- Minimale SUS waarde? 0

- Maximale SUS waarde? 100

SUS waarde evalueren:

- <= 51 = F: usability moet topprioriteit worden

- 68 = C: gemiddelde SUS waarde

- > 74 = B: waargenomen bruikbaarheid van 70% van alle geteste producten.

- > 80,3 = A: de top 10% van de waardes. Dit is het punt waar gebruikers het product aanbevelen aan een vriend.

Formatief testen vs Summatief:

- Formatief testen: Gericht op het vinden en verbeteren van specifieke ontwerpproblemen

- Summatief testen: Product evalueren a.d.h.v. Vastgelegde criteria

Usability testing : in de praktijk:

- 5 deelnemers in een gebruikerstest

- Vind ongeveer 80% van de problemen

- 80% bevat de belangrijkste kwesties

- Usability testing is

  - Gedrag gedreven

- En

  - Gedrag verandert niet veel tussen deelnemers

Usability testing = iteratief proces:

- Meer iteraties van kleinschalige tests 1ste iteratie: meest significante problemen

  - Fix deze problemen ...

- 2de iteratie: nieuwe problemen ontdekt

  - Fix deze problemen ...

- 3de iteratie : …

  - Fix deze problemen ...

- Aan het einde van het ontwerp zou je kunnen getest hebben met 20 - 30 deelnemers of meer

Usability testing = iteratief process:

- Moderator verwelkomt de deelnemer en geeft uitleg over de test sessie en vraagt eventuele pre-test of demografische vragen.

- Moderator verklaart “hardop te denken” en vraagt of de deelnemer bijkomende vragen heeft.

- Moderator / Deelnemer leest het takenscenario hardop en begint te werken aan het scenario terwijl ze hardop denken.

- Moderator / Waarnemers nemen notities van het gedrag van de deelnemer, opmerkingen, fouten en afronding (succes of falen) op elke taak.

- Moderator vraagt aan het einde van de sessie subjectieve vragen of stuurt de deelnemer door naar een online enquête

- Moderator bedankt de deelnemer, geeft de deelnemer de overeengekomen vergoeding, en begeleidt ze uit de testomgeving

Usability testing: meest voorkomende fouten

- Men weet niet wat men wil testen

- Het team is niet betrokken

- De verkeerde groep testers (bv.: mensen met te veel voorkennis)

- Men test het verkeerde

- Inefficiënt organiseren van de test

- Geen planning hoe de testresultaten verspreid worden

- Geen iteraties om oplossingen te testen

Testen voorbereiden:

- Usability Test Plan

- Persona’s

- Key Tasks

- Scenario’s

- Mock-up

Persona’s Helpen om:

- Je in te leven in de gebruiker, zijn doelen en verwachtingen

- Een gemeenschappelijk begrip van de gebruiker met het hele team vast te leggen

- Beslissingen te nemen tijdens het ontwerpproces

- Het ontwikkelingsteam te focussen op de behoeften en verwachtingen van de gebruiker

- Veronderstellingen over gebruikers weg te werken

Persona’s Baseer je op eigen gebruikersonderzoek:

- Observaties, klanteninformatie,…

- Werk je persona’s uit in team vanuit verschillende perspectieven

- Maak persona’s een expliciete stap in het ontwikkeltraject

- Maak persona’s zichtbaar voor heel het team

- Creëer je persona’s specifiek voor je product

- Integreer persona’s in de scenario’s van de gebruiker

- Persona’s zijn zeer krachtig tijdens het ontwerpen en valideren

- Ontwikkelaars zijn gefocust op echte eindgebruikers

Persona’s: Kiosk in de supermarkt:

- Huishoudelijke goederen bestellen die niet onmiddellijk verkrijgbaar in de winkel

- Grote variëteit aan klanten en potentiële gebruikers.

Key tasks:

- Kerntaken die gebruikers absoluut met het product willen uitvoeren om hun doelen te bereiken:

  - Frequente taken identificeren

  - Identificeer kritische / problematische taak

- Voorbeeld : Google maps

Scenario's beschrijven:

- Hoe personages hun doelen bereiken

- Hoe ze erover voelen

Mock-ups:

- In de software-industrie komt het begrip tevens voor bij het vroeg in het ontwikkelproces testen van de gebruikersinterface van het software-ontwerp.

- Een mock-up krijgt pas de term prototype als het ontwerp ook echt werkt.

Test:

- Verwelkom tester

- Denk Luidop

  - Demonstreer hardop met een heel makkelijk voorbeeld:

  - Hoogte van de stoel aanpassen

  - Een persoon toevoegen aan uw lijst van contacten op je smartphone

  - Gebruik Google om erachter te komen ... Laat deelnemer oefenen met een ander heel makkelijk voorbeeld

- Lees scenario voor

- Neem notities

  - Noteer alleen wat u ziet of hoort - geen interpretaties:

    - Gedrag van de deelnemer

    - + / - reacties (kijk naar lichaamstaal)

    - Ontwerp ideeën

    - Gebruikersvraagstukken

    - Bugs

  - Scenario Voltooid ? :

    - Met succes

    - Met succes met hulp

    - Mislukking

- Einde van de test

  - Wat vind je van …

- Bedank de tester

Pilot testing stelt je in staat om

- De software te testen

- Handig om foutieve flows op te sporen

- Te ontdekken of de vragen en scenario's duidelijk zijn voor deelnemer (tester)

Rapportering:

- Beoordeel problemen volgens kritiek belang

- Presenteer naar management

- Gouden regels

Beoordeel problemen volgens kritiek belang:

- Problemen die gevolgen hebben voor de het slagen van de flow zijn ernstiger dan problemen die de tevredenheid beïnvloeden

- Problemen die verschillende gebruikers beïnvloeden zijn erger dan diegenen die alleen een paar beïnvloeden

- Problemen die blijven opduiken zijn ernstiger omdat ze een grotere impact hebben op het slagen de en tevredenheid

Maak presentatie (management):

- Focus op moeilijke of onmogelijke te voltooien taken

- Toon gedrag van deelnemers door :

  - Verhalen vertellen

  - Highlight video's weergeven

  - Je laat zien waar testers problemen hadden

- Presenteer gegevens uit de enquêtes : SUS, ...

- Verantwoording van de kosten van de mogelijkse veranderingen

Gouden Regels rapportering:

- Begin door te vertellen wat goed is met het ontwerp

- Baseer je rapport op bewijsmateriaal

  - Citaat van deelnemers

  - Statistieken (geslaagd/mislukt),

  - Gemiddelde taakduur of taaktevredenheid (SEQ)

- Dingen die ze direct kunnen repareren

  - Terminologie, kleuren, enz.

- Toon de ernst van de problemen op

  - Gebaseerd op frequentie, aantal getroffen gebruikers, enz.

- Vertel het ontwerpteam hoe u deze problemen kunt oplossen

  - Geef de oorzaak van het probleem op

  - Een ontwerpoplossing bieden: een mock-up, een ontwerppatroon, een beschrijving of een screenshot van een ander systeem

Usability testing: in de praktijk:

- Betreft echte gebruikers

- Testdeelnemers vervullen echte taken om hun doelen te bereiken

- Let op gedrag: welke test deelnemers doen

- Observaties worden gelogd om echte problemen te analyseren en te identificeren

- Formuleer aanbevelingen om het product verbeteren

Usability testing: in de praktijk:

- Usability testing vereist niet :

  - Usability lab

  - Moderator

  - Waarnemers / notulisten

  - Schermopname

  - Video-opname

  - Enz.

# Hoofdstuk 5: Ontwikkelstrategieën

## Inleiding

Ontwikkelingsstrategieën:

- Inleiding

  - Waterfall

    - In één iteratie

  - Agile

- Scrum

- Kanban

Wat is Agile?

- Een filosofie

- Een mentaliteitswijziging (van Command&Control naar Collaboration)

- Geschiedenis

  - Reactie op waterval

  - Gebaseerd op Agile Manifesto

Het Agile Manifesto (2001):

Principes achter het Agile Manifesto:

- Hoogste prioriteit: klant tevreden

- Verwelkom wijzigingen

- Lever geregeld werkende software op

- Business en ontwikkelaars werken dagelijks samen

- Bouw producten rond gemotiveerde individuen

- “Face-to-face” communicatie binnen team

- Werkende software is de eerste meting van vooruitgang

- Eenvoud is essentieel

- Zelf organiserende teams

- Zelf bespiegelende teams

## Scrum

Wat is Scrum?

- Scrum is geen...

  - ...methodologie

  - ...afgebakend en vast proces

  - ...set van procedures

- Scrum is open framework met eenvoudige regels

- Regels gebaseerd op CAS

  - Complex Adaptieve Systemen (vb. School vissen)

  - Doel: CAS evolueren naar intelligentie

- Iteratief en incrementeel

  - Iteratief = het zal niet allemaal vanaf de eerste keer correct zijn

  - Incrementeel = verticaal in plaats van horizontaal bouwen

Scrum regels:

- Werken in gesloten iteraties (geen scopewijzigingen)

- Elke iteratie productiewaardige software

- Zelforganiserende en zelfreflecterende teams

- Alles heeft een bepaalde prioriteit

Rollen: Product-eigenaar:

- Vertegenwoordigt de belanghebbende partijen

  - Klant, eindgebruiker, …

- Eén stem, liefst één persoon

- Bepaalt

  - Wat er gebouwd moet worden

  - Wat prioritair is

- Product-eigenaar doet commitment om het team met rust te laten tijdens sprint

Rollen: Scrum-master:

- Bewaakt het proces

  - Scrumconcepten toepassen

  - Kwaliteitscontrole

- Zorgt voor continuous improvement

Wat doet de Scrum-master niet?

- Taken bepalen

- Taken toewijzen

- Prioriteiten bepalen

- Schattingen bepalen

- Problemen oplossen

- Verantwoordelijkheid nemen of ontvangen

- Wie doet dit wel?

Rollen: Team:

- Typisch 5 à 9 mensen

  - Hoe meer mensen hoe groter de communicatie overhead

  - Indien groter team nodig; werken met meerdere teams

- Leden zouden full-time aan het project moeten werken

  - Uitzonderingen kunnen bestaan bij ondersteunende functies (vb. Systeembeheerders, …)

- Teams zijn zelforganiserend

  - Leden brengen elk hun eigen achtergrond aan, maar zijn multidisciplinair, delen hun kennis en werken mee aan domeinen waar zij geen specialist op zijn

Wat is een sprint?

- Scrum projecten worden uitgevoerd in een aantal “sprints”

  - Analoog aan XP iteraties

- Doel = twee/drie weken

  - Een constante duur leidt tot een beter ritme

- Product wordt ontworpen, geschreven en getest tijdens de sprint

Overzicht van een sprint:

Voorbereiding sprint:

- Aantal features of taken worden opgemaakt door Product-eigenaar en de klant

- Oplijsting in een document (product backlog)

- Uniek geprioriteerd (dus niet in blokken)

Sprint planning deel 1:

- Ruwe inschatting van aantal items dat opgenomen zal worden tijdens volgende sprint

- Inschatting door team, niet door Product-eigenaar

- Product-eigenaar kan antwoorden op alle vragen van het team

  - Indien niet mogelijk => team neemt item niet op

- Bepalen van een sprintdoel

Sprint planning deel 2:

- Backlog items worden opgesplitst door team

- Team is zelf-organiserend rond hoe het sprintdoel te bereiken

- Geen managers

  - Manager kent geen taken toe aan individuen

  - Managers maken geen beslissingen voor het team

- Sprint Backlog wordt gemaakt

  - Taken van 4-16 uur

- (Bepalen van een sprintdoel)

Schattingen:

- Planning poker

- Uren of punten?

  - Sprint schatting en/of nieuwe teams: uren

  - Backlog schatting: punten

- Door mensen die het werk zullen gaan doen

  - Niet door de mensen die het werk geven

  - Opgelet voor anchoring!

- Liefst verbale communicatie in plaats van gedetailleerde neergeschreven specificaties

Anchoring:

Stand-up:

- Parameters

  - Dagelijks

  - 15 minuten

  - Stand-up = rechtstaan !

  - Niet om problemen op te lossen

- Drie vragen (rond het bord?)

  - Wat deed je gisteren?

  - Wat ga je vandaag doen?

  - Welke obstakels liggen in je weg?

- Waarom dagelijks?

  - “Hoe kan een project een jaar te laat zijn?”

    - “Een dag per keer.” (Fred Brooks, The Mythical Man-Month)

- Kan Stand-up vervangen worden door status rapporten via mail (neen)?

  - Volledig team ziet elke dag volledig beeld

  - Creëer sociale druk: doen wat je zegt

  - Wanneer mensen niet elkaar face-to-face zien, zullen ze hun problemen op elkaar projecteren

Demo/sprint review:

- Team stelt voor wat het bereikt heeft gedurende sprint: potentieel productie-waardige software

- Typisch een demo van het product of van de onderliggende architectuur

- Informeel

  - 2-uur voorbereidingstijd

- Deelnemers

  - Klanten

  - Management

  - Product-Eigenaars

- Hoe valideren?

  - Door testen opgesteld tijdens product planning

- Wat is af?

  - 0 known defects!

  - Geef nooit toe op kwaliteit

  - Klaar voor IT of klaar voor Business?

Retrospective:

- Deelnemers

  - Team

  - Scrum Master

  - Product-eigenaar (optioneel)

- Vragen

  - Wat ging goed gedurende de laatste sprint?

  - Wat kan verbeteren in de volgende sprint?

- Resultaat

  - Altijd acties bepalen

  - Indien invloed op Product-eigenaar, toevoegen aan Product Backlog

  - Opgelet: moeten business value hebben

Retrospective: tips:

- Geen beschuldigingen!

- Gebruik nooit het woord: “JIJ”

- Gebruik een “spreekstok”

Documenten:

- Scrum heeft heel weinig documenten

  - Product Backlog

  - Sprint Backlog

  - Burndown Statistieken

- Kan gebeuren door een Excel spreadsheet

- Meer geavanceerde / ingewikkelde tools bestaan

  - Mingle

  - Conchango (Scrum for Team Foundation Server)

  - Trello

  - Scrumwise

  - Jira

  - Version One

Backlog:

- Een lijst van al het gewenste werk van het project

- Meestal een combinatie van

  - Story-based werk (“laat gebruiker zoeken en vervangen”)

  - Task-based werk (“verbeter exception handling”)

- Lijst wordt geprioritiseerd door Product-eigenaar

  - Typisch een Product Manager, Marketing, Interne klant, enz.

Sprint backlog:

- Werkdocument van het team

- Opvolging van individuele taken

- Invullen van wat nog te doen valt om zo te zien en te corrigeren om het doel te behalen – en dit iedere dag opnieuw

- Groot verschil met de klassieke worksheets waarin na de feiten tijden worden ingevuld en worden vergeleken met de schatting

- Gebruik een bord (story/tasks/work in progress/verify/done)

Backlog testen:

- Je moet eerst een witte categorie volledig afwerken

- Je mag kleine taken van andere categoriëen, maar niet allemaal

## Kanban

- Kanban

- Geen rollen

- Visueel bord

- Laagdrempelig

- Optimalisatie (Lean)

  - JIT

  - Aantal bottlenecks beperken

  - WIP limit

- Gebruikt in productie-omgeving/systeembeheer

- Agile

# Sjabloon van een use case:

## Use Case

Use case: <naam van de use case>

Primaire actor: <primaire actor>

Stakeholders: <stakeholders>

Precondities: <preconditie>

Postcondities: <postconditie>

Normaal verloop

1. <actiestap>

2. ...

Alternatieveverlopen:

1A. <alternatieve paden>

1A1

Domeinspecifieke regels:

DR_<naam domeinregel><gedetailleerde omschrijving domeinregel>

Op te klaren punten:

• <op te klaren punten >

•...

## Niet-Functionele requirements

| NFR | Categorie NFR |
| --- | --- |
| Indicator | Indicator |
| Meetvoorschrift | Meetvoorschrift (hoe wordt het gemeten) |
| Norm | Norm (waar het moet aan voldoen) |